|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **작업계획서** |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

# 1. 작업개요

|  |  |
| --- | --- |
| **작 업 명** | 위드플로우 기능개선 및 오류패치 |
| **작 업 일 시** | 2021년 06월 21일 |

# 2. 작업 순서

|  |  |
| --- | --- |
| **작업진행** | **주요작업사항** |
| 1. 사전작업 | 1. 기존 PHP 파일 백업  (경로: /var/www/html/)  2. 기존 DB 백업 데이터 백업 |
| 3. 패치 | 1. 첨부파일 업로드(즉시)  (경로: /var/www/html/application/controller,  /var/www/html/application/model,  /var/www/html/application/views)  2. 추가기능 정상동작 테스트(20분)  3. 오류패치 내용 확인(20분) |
| 4. 모니터링 | 1. 진행중인 신청서 상태 확인(~익영업일)  2. 로그 확인(~익영업일) |

.

# 3. 장애 시 원복방안

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구 분** | **상세작업내용** | **비고** |
| 1. 서비스 장애 시 원복 | 가. 기존 백업파일로 복구  (경로: /var/www/html/)  나. 서비스 확인 | 5 분 |

# 4. 패치 상세 내용

1. 후결 결재 기능 오류 수정

작업완료 전에는 예고함, 작업완료 후에는 미결함으로 이동하여 후결자가 승인을 할 수 있게 수정

2. 관리자 페이지 대쉬보드 결재함 현황 수정

접수함, 예고함, 미결함, 진행함, 작업대기, 결재완료, 부서완료 순서

3. 정책 리스트 검색 기능 오류 수정

4. 작업 신청 수정 시 양방향 체크 오류 수정

5. 기타 오류 수정